Приложение 1

к постановлению администрации

Кировского сельского поселения

от 05.03.2021 г. №25

**ПЛАН**

**по подготовке к паводкоопасному периоду**

**и пропуску весеннего половодья 2021 года**

**на территории Кировского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнить планы действий по  предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, локализации и ликвидации аварий на водохозяйственных объектах и ГТС | февраль | Председатель КЧС и ПБ, глава администрации  Томбулов Н.А.  8-902-361-67-50 |
| 2 | Провести обследования ГТС,  дамб, плотин с составлением актов обследования | февраль | Специалист 1 категории администрации  Белоусова А.С.  8-929-784-30-25 |
| 3 | Организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки  на территории поселения | весь период | Заместитель председателя КЧС и ПБ  Тетерятников С.Н.  8-961-080-65-40  Специалист 1 категории администрации  Белоусова А.С.  8-929-784-30-25 |
| 4 | Произвести очистку от снега,  льда и мусора водостоков | по необходимости | Заместитель председателя КЧС и ПБ  Тетерятников С.Н.  8-961-080-65-40  Специалист 1 категории администрации  Белоусова А.С.  8-929-784-30-25 |
| 5 | Создать резерв финансовых средств на случай возникновения ЧС | весь период | Глава  администрации  Томбулов Н.А.  8-902-361-67-50  Главный специалист  (главный бухгалтер)  Администрации  Козлова С.В.  8-(84477)-6-42-36 |
| 6 | Принять меры по недопущению  попадания ГСМ, ядохимикатов,  пестицидов, удобрений, особенно с просроченными сроками хранения, запрещенных и не пригодных к применению, со сточными и талыми водами в водоемы | февраль-март | Директор  ООО «Волга-Лан»  Шумара А.А.  8-(84477)-6-57-49 |