Приложение 1

к постановлению администрации

Кировского сельского поселения

от 05.03.2021 г. №25

**ПЛАН**

**по подготовке к паводкоопасному периоду**

**и пропуску весеннего половодья 2021 года**

**на территории Кировского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Мероприятия | Срокисполнения  | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнить планы действий попредупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, локализации и ликвидации аварий на водохозяйственных объектах и ГТС | февраль | Председатель КЧС и ПБ, глава администрацииТомбулов Н.А.8-902-361-67-50 |
| 2 | Провести обследования ГТС,дамб, плотин с составлением актов обследования | февраль | Специалист 1 категории администрацииБелоусова А.С.8-929-784-30-25 |
| 3 | Организовать наблюдение за развитием паводковой обстановкина территории поселения | весь период | Заместитель председателя КЧС и ПБТетерятников С.Н.8-961-080-65-40 Специалист 1 категории администрацииБелоусова А.С.8-929-784-30-25 |
| 4 | Произвести очистку от снега,льда и мусора водостоков | по необходимости | Заместитель председателя КЧС и ПБТетерятников С.Н.8-961-080-65-40 Специалист 1 категории администрацииБелоусова А.С.8-929-784-30-25 |
| 5  | Создать резерв финансовых средств на случай возникновения ЧС | весь период | ГлаваадминистрацииТомбулов Н.А.8-902-361-67-50Главный специалист(главный бухгалтер) АдминистрацииКозлова С.В.8-(84477)-6-42-36 |
| 6 | Принять меры по недопущениюпопадания ГСМ, ядохимикатов,пестицидов, удобрений, особенно с просроченными сроками хранения, запрещенных и не пригодных к применению, со сточными и талыми водами в водоемы | февраль-март | Директор ООО «Волга-Лан»Шумара А.А.8-(84477)-6-57-49 |